FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2

2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	3

3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	4

5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	8

6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	10

# DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

| PROYECTO | Abogabot |
| --- | --- |
| Nombre Requerimiento: | Sitio web de abogabot |
| Fecha Solicitud: | 25/02/2022 |
| Responsable(s) Solicitud: | Nombre del responsable de la solicitud |
| Dependencia(s) Solicitante: | Leif Erickson |
| Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software: | Nombre del responsable del análisis funcional de la solicitud, establecido por el equipo de desarrollo de software |

# FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

- Automatizar las demandas de sus clientes, esto lo harán a través de una página web llenando un formulario. - Para dar seguimiento a su demanda, el cliente crea una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal. - Al momento de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción. - El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato word para empezar el proceso. - El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos. - El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso. - Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso. - La página debe de ser responsive para poderla ver desde el celular. - La preferencia de colores del cliente es azul marino y blanco, pero acepta propuestas.

Líder Funcional

El despacho necesita de una página web donde sus usuarios puedan registrarse e iniciar sesión, ahí podrán subir sus casos y realizar pagos De la parte administrativa tiene que ver los casos recibidos, pagos realizados, agregar comentarios en los casos y actualizar al cliente por medio de correos electrónicos.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

________________________________	         _______________________________

Leif Erickson	                                                              Nombre Líder OTI

Dependencia Solicitante			         Oficina Tecnologías de la Información

# ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

| Fecha Inicio | 22/02/22 |  | Fecha Final | 24/02/22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelamiento de Negocio |  |  |  |  |  |
| Especifique un diagrama de negocio que permita entender con claridad que parte del negocio se incluye o se modifica con la solución del requerimiento. Se sugiere para esta tarea utilice diagramas BPM, diagramas de actividades, o diagramas ad hoc (boceto). |  |  |  |  |  |
| Términos de Referencia |  |  |  |  |  |
| Alcance de la solución | - Registrar usuarios en su plataforma - Controlar los casos de los clientes - Historial de pagos |  |  |  |  |
| Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y | - Envío de pagos por medio de la plataforma - Diseño responsive web design - Envío de notificaciones a los clientes por medio de la plataforma |  |  |  |  |
| Requerimientos no Funcionales y de calidad | - Paletas de colores a petición del cliente - Diseño intuitivo y fácil de usar |  |  |  |  |
| Interesados en la solución | Nombre/Rol/Perfil; Descripción. Joseph; Responsable del equipo de desarrollo. |
| Precondiciones | Definir el público objetivo Creación del buyer persona Diseño del UX Diseño del UI |  |  |  |  |
| Requisitos Técnicos | Tipo de Desarrollo | Web Escritorio Móvil Servicio Web Servicio Windows Otro:__________________ |  |  |  |
|  | Base de Datos | Oracle SQL Server MySQL MongoDB Otro:__________________ |  |  | Versión _______ _______ _______ _______ _______ _______ |
|  | Lenguaje | C# VB PHP Java JavaScript Otro:___________________ |  |  | Versión _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ |
| Viabilidad Técnica | Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ( ) |  |  |  |  |

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

| Nombre | Dependencia | Teléfono | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Leif Erickson | Dueño de abogabot | XXXXXXXXXX | XXXX XXXX |

- FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

| Responsable |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan estratégico de fases del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Nombre Etapa | Actividad |  | Rol Responsable |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Comentarios |  |
| 1 | Toma de requerimientos | Se tomarán los requerimientos de la web |  |  |  | 22/02/22 | 22/02/22 |  |  |
| 2 | Creación del diseño de la web | A partir de los requerimientos se crearán diseños para el proyecto |  |  |  | 22/02/22 | 22/02/22 |  |  |
| 3 | Implementación del diseño | Con el diseño realizado |  |  |  | 24/02/22 | 28/02/22 |  |  |
| 4 | Probar el proyecto | Se realizan verificaciones para comprobar que el proyecto funciona bien |  |  |  | 24/02/22 | 01/03/22 |  |  |
| 5 | Lanzamiento | Después de hacer las respectivas comprobaciones de funcionamiento se lanzará el proyecto y cada cierto tiempo se llevará a cabo mantenimiento |  |  |  | 26/02/22 | 07/03/22 |  |  |
| Diagrama de planeación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

| Nombre | Dependencia | Teléfono | Firma |
| --- | --- | --- | --- |

# LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

| HISTORIAS DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº. |  | 001 |  |  |  |  |  |
| Titulo |  | Registro de usuarios |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | 22/02/22 |  |  |  |  |  |
| Estimación |  | Peso dado por un numero entre 1 y 100 acotado por la serie Fibonacci |  |  |  |  |  |
| Característica/Funcionalidad |  |  |  |  |  |  |  |
| El usuario debe poder registrarse en la pagina para poder crear casos y llevar el seguimiento de estos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razón/Resultado |  |  |  |  |  |  |  |
| Con la finalidad de poder llevar un control de los casos que tienes |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Titulo |  | Contexto |  |  | Evento |  |
| 1 | Registro de usuario en la plataforma |  | Si el usuario no tiene una cuenta deberá registrarse en la pagina |  |  | El usuario debe ingresar los datos requeridos en el formulario de registro y con esto se creará la cuenta. |  |
| 2 | Ingreso del usuario en la plataforma |  | El usuario debe introducir un correo y una contraseña para poder ingresar |  |  | El usuario introduce correo y contraseña y debería entrar a la página. |  |
| 3 | Contraseña olvidada |  | Si el usuario olvida la contraseña puede obtener un link para reestablecer la cuenta |  |  | El usuario da click al enlace y lo manda a otra página donde tendrá unos pasos para reestablecer la contraseña |  |
| Firmas de aceptación |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  |  |  | Dependencia | Teléfono |  | Firma |

# LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

| HISTORIAS DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº. |  | 002 |  |  |  |  |  |
| Titulo |  | Registro de usuarios |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | 22/02/22 |  |  |  |  |  |
| Estimación |  | Peso dado por un numero entre 1 y 100 acotado por la serie Fibonacci |  |  |  |  |  |
| Característica/Funcionalidad |  |  |  |  |  |  |  |
| El usuario debe poder registrar sus demandas |  |  |  |  |  |  |  |
| Razón/Resultado |  |  |  |  |  |  |  |
| El usuario registra sus demandas para que un abogado pueda verlos y después de ser aceptado el caso, el abogado pueda comenzar el proceso legal. |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Titulo |  | Contexto |  |  | Evento |  |
| 1 | Registro de demandas |  | El usuario debe poder subir sus demandas y evidencias que posea |  |  | El usuario rellena un formulario con datos necesarios para poder comenzar con el proceso legal |  |
| 2 | Ver demandas |  | Los administradores de la pagina pueden ver los casos, aceptar o rechazar casos, y agregar comentarios |  |  | El administrador puede aceptar o rechazar las demandas entrantes, puede agregar comentarios y actualizar el status de la pagina |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmas de aceptación |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  |  |  | Dependencia | Teléfono |  | Firma |

# LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

| HISTORIAS DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº. |  | 001 |  |  |  |  |  |
| Titulo |  | Registro de usuarios |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | 22/02/22 |  |  |  |  |  |
| Estimación |  | Peso dado por un numero entre 1 y 100 acotado por la serie Fibonacci |  |  |  |  |  |
| Característica/Funcionalidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Después de subir la información de la demanda, el usuario pasara a la sección de pago. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razón/Resultado |  |  |  |  |  |  |  |
| El usuario realiza un pago a la empresa y a partir de ahí se le asigna un abogado para que lleve su caso |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Titulo |  | Contexto |  |  | Evento |  |
| 1 | Pago del servicio |  | El usuario debe realizar un pago a la empresa |  |  | El usuario selecciona una forma de pago, una vez que se realiza el pago la empresa debe ver reflejado el ingreso recibido y a partir de ahí asignar un abogado |  |
| 2 | Visualización de pagos |  | Los administradores del sitio pueden ver los pagos realizados |  |  | Los administradores de la pagina tienen acceso a la visualización de los pagos y los ingresos recibidos |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmas de aceptación |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  |  |  | Dependencia | Teléfono |  | Firma |

# LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

| HISTORIAS DE USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº. |  | 001 |  |  |  |  |  |
| Titulo |  | Registro de usuarios |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | 22/02/22 |  |  |  |  |  |
| Estimación |  | Peso dado por un numero entre 1 y 100 acotado por la serie Fibonacci |  |  |  |  |  |
| Característica/Funcionalidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsive web design |  |  |  |  |  |  |  |
| Razón/Resultado |  |  |  |  |  |  |  |
| El sitio web se podrá ver de mejor manera en diferentes tamaños de pantalla |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Titulo |  | Contexto |  |  | Evento |  |
| 1 | Responsive web disign |  | La pagina debe poder visualizarse correctamente en diferentes tamaños de pantalla |  |  | La aplicación deberá adaptarse de manera correcta a los diferentes tamaños de pantalla solicitados como smartphones y tablets |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmas de aceptación |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  |  |  | Dependencia | Teléfono |  | Firma |

# DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.

| Fecha | 28/02/22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vista Lógica |  |  |  |  |  |
| Vista de Implementación |  |  |  |  |  |
| Prototipos de interfaces de usuario |  |  |  |  |  |
| Firmas de aceptación |  |  |  |  |  |
| Nombre |  | Dependencia | Teléfono |  | Firma |

Nota: En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.